|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第十五次開會** | | | |
| **時間** | 2022/06/24(五)19:30~20:30 | **地點** | 線上 |
| **人員** | 葉家誠、詹項淮、陳友亮、許晉瑞 | | |
| **內容** | **本日會議流程**  檢討專題第一次評分之評審給予之建議並討論系統欲加強之方向  報告現行工作進度以及分配暑假期間工作之分配。  **會議重點**   1. 對AttenDeer主功能進行優化的同時，我們將會一同開發AttenDeer的副功能，副功能包含: **題目式警醒->報表->對話紀錄->公告欄->匿名提問->準時下課鈴->分組小房間**，其排列順序為開發順序，順序依據為時間的考量以及其開發的困難度。 2. 開發副功能預計使用暑假期間之兩個月，每項副功能預計使用一至二禮拜的時間進行開發，準時下課鈴以及分組小房間視開發情況滾動式調整。 3. 將第一次評分相關文件整理並上傳GitHub。   **本日決議事項**  副功能主要撰寫人分別為詹項淮，負責公佈欄跟對話紀錄;以及陳友亮，負責自訂警醒與輸出報表。  **未來議題**  討論對主功能開發試驗的新技術，是否可行。 | | |