|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第二十七次開會** | | | |
| **時間** | 2022/10/19(三)16:15~17:40 | **地點** | 資管系討論室 |
| **人員** | 葉家誠、詹項淮、陳友亮、許永昀、許晉瑞 | | |
| **內容** | **本日會議流程**  每周進度回報  繪製專題最終評鑑所需之狀態機圖表  **會議重點**   1. 每周進度回報   友亮:整理當前程式碼，並持續修復警醒視窗bug  項淮:排除MySQL資料庫障礙，並開始建表，預計完成之後可以開始轉換  晉瑞:持續製作UI設計畫面  家誠:針對初評文件表格進行內容大幅更動  永昀:海報設計   1. 繪製狀態機圖表   由於專題最終評鑑需要繪製狀態機圖表，今開始繪製，由家誠、項淮、晉瑞進行討論並繪製  **下次開會時間及注意事項**   1. 下次開會時間為10/26(三)，預計將開始重新繪製初評圖表 | | |