|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第二十三次開會(下半場)** | | | |
| **時間** | 2022/09/22(四) 20:35~21:28 | **地點** | 線上 |
| **人員** | 葉家誠、詹項淮、陳友亮、許永昀、許晉瑞 | | |
| **內容** | **本日會議流程**  與老師報告進度後討論老師建議如何實踐  **會議重點**   1. 確認10/8是否可以系統穩定拿到班上測試 2. 10/8日和老師測試需先準備： 原規劃每人需先登入(需要大家的EMAI) 方案一：請學生事先登入 ~~方案二：我們手動輸入~~ ~~方案三：給測試信箱~~ 3. Ui討論   **本日決議事項**  下周三確認UI風格  10/8前要完成測試計畫書 | | |