|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第二十九次開會** | | | |
| **時間** | 2022/11/02(三)15:45~17:42 | **地點** | 資管系討論室 |
| **人員** | 葉家誠、詹項淮、陳友亮、許永昀、許晉瑞 | | |
| **內容** | **本日會議流程**  每周進度回報  討論UI最終整合進度  討論文件最終整合時程  **會議重點**   1. **每周進度回報**   友亮:新增裝置設定、資料庫修改  項淮:整合晉瑞製作完成的UI畫面  晉瑞:進行sidebar及課程卡片的細部修改  家誠:持續修改系統手冊  永昀:海報初版   1. **海報配色決策**   由於系上規定文件需繳交海報，由永昀負責設計，今提出幾個版本供成員投票選擇。  **結論:經討論後海報配色為紅-藍-黃之版本，並須對其LOGO進行細部修改，下周驗收**  **下次開會時間及注意事項**   * 下次開會時間為11/9(三)，預計重新繪製sequence diagram * 依照系上規定11/23(三)為文件繳交時間，請負責文件的同學注意時間 * 海報報告時間為11/25(五)，請負責海報製作的同學準備 * 尚未完成design class diagram及sequence diagram的重新繪製，預計明天組員線上討論進行重繪，不再紀錄 | | |