|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第二十二次開會** | | | |
| **時間** | 2022/09/21(三)16:00~16:56 | **地點** | 資管系討論室 |
| **人員** | 葉家誠、詹項淮、陳友亮、許永昀、許晉瑞 | | |
| **內容** | **本日會議流程**  每周進度回報  討論課程頁面與會議待機頁面之UI設計相關事項  修改當前版本bug  **會議重點**   1. 每周進度回報   **友亮:與項淮討論程式碼整合相關問題，並開始研究匿名提問箱的修改方式**  **項淮:版本整合已完成，現可運行，需偵錯部分程式碼，預計今晚可完成**   1. 討論課程畫面與會議待機畫面UI設計   此項目目前由晉瑞進行美術相關設計，預計這兩天可完成。  🡺由於晉瑞設計的配色較適合主頁底色為黑色的情況，故提出方案進行討論  **方案一:維持當前版本，讓使用者可自由切換明亮模式與黑暗模式**  🡺優點:使用者使用系統的自由度較高  🡺缺點:可能需要另外修改配色使部分按鈕與黑色或白色底色不衝突  **方案二:移除明亮黑暗模式切換，固定使用黑色作為底色**  🡺優點:現有的部分成品可以直接套用  🡺缺點:部分使用者可能不習慣使用黑色畫面，會導致使用系統時的障礙  **決議:暫定使用方案一作為UI設計基準並實施**   1. 收集他校課表相關事項   目前的課表與上課時間資訊量已充足，可以開始進行整理  **下次開會時間及注意事項**   * 明天(9/22)晚上8點須和專題指導教授開會，請組員務必準時 * 下次開會時間為9/28(三)放學後 | | |