|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第二十五次開會** | | | |
| **時間** | 2022/10/05(三)16:00~ | **地點** | 資管系討論室 |
| **人員** | 葉家誠、詹項淮、陳友亮、許晉瑞 | | |
| **內容** | **本日會議流程**  每周進度回報  測試計畫書內容確認  **會議重點**   1. 每周進度報告:   **友亮:警醒紀錄報表已能輸出，需要輸出檔案細節再做調整**  **項淮:下課鈴功能已完成，目前正在處理剩餘小功能，待友亮部分完成後可以開始整合**   1. 測試計畫書內容確認   由於10/8需要進行系統測試，故撰寫測試計畫書，內容大致以測試方式、時間、前置作業、詳細測試目標組成，現已完成並呈上至唐震老師手中。目前該版本尚未完整，待本次測試結束後，再補充內容，與系統使用說明一併合併到系統手冊中。  **下次開會時間及注意事項**   * 下次開會時間為10/12 * 10/8為指導教授提供之測試日期，請各位組員務必準時 | | |