|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第二十八次開會** | | | |
| **時間** | 2022/10/26(三)15:45~18:05 | **地點** | 資管系討論室 |
| **人員** | 葉家誠、詹項淮、陳友亮、許永昀、許晉瑞 | | |
| **內容** | **本日會議流程**  每周進度回報  重新繪製使用案例圖  **會議重點**   1. 每周進度回報   友亮:會議內警醒視窗已調整完畢，匿名提問箱尚有細部調整需處理  項淮:進行socket.io連線轉換，並將資料庫由Firebase轉換至MySQL  晉瑞:持續進行UI介面細部修改及設計 家誠:將一評文件針對系統最終評鑑進行修改  永昀:海報整體設計   1. 重新繪製使用案例圖   由於目前系統架構與專題初評時相比有大量的更動，因此將先前儲存之初評使用案例圖檔調閱，並由家誠、項淮、晉瑞負責修改  **下次開會時間及注意事項**   1. 下次開會時間為11/2(三)，預計將繼續重新繪製圖表 | | |